TreeEngine

V0.1 项目启动与第一阶段执行文档

Local-first Structured Retrieval Engine

技术栈：Python + SQLite + FTS5 + 可插拔 LLM

阶段目标：先完成 Tree + FTS 的本地可用闭环

# 1. 文档目的

本文件不是产品介绍，而是 TreeEngine V0.1 的执行基线。 第一阶段只做能够证明核心架构成立的最小系统：多来源文档进入统一结构，落到 SQLite，通过 Tree Retrieval 与 FTS 检索获得证据，再交给 LLM 生成带来源的答案。

明确 V0.1 做什么、明确不做什么，防止项目早期失控。

定义稳定的数据模型和模块边界，后续 Web Search、Vector RAG、GraphRAG 都在此基础上扩展。

给出可以直接拆成 GitHub Issues / Sprint Tasks 的开发顺序和验收标准。

# 2. 项目定位

TreeEngine = 面向 AI Agent 的本地优先结构化检索层。

它不等于“简化版 PageIndex”。PageIndex 提供关键思想：把长文档从“切成很多无上下文 chunk”改造成“可导航的层级结构”。TreeEngine 在此基础上进一步统一 PDF、HTML、Markdown 和传统 RAG chunk。

Source
  ↓
Document
  ↓
Structure Builder
  ↓
Tree<Node> + Blocks
  ↓
SQLite
  ↓
Tree Retriever + FTS Retriever
  ↓
Evidence
  ↓
LLM Answer

# 3. V0.1 范围

| 类别 | V0.1 决策 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | PDF / HTML / Markdown | 三种输入足够验证通用结构抽象。 |
| 数据库 | SQLite | 单机、零运维、事务可靠。 |
| 全文检索 | SQLite FTS5 | 处理名称、数字、术语、代码等精确检索。 |
| 结构检索 | Tree Retriever | 核心能力；按层导航而不是一次性塞整棵树。 |
| LLM | 可插拔 Provider | 仅用于 summary、结构 fallback、retrieval reasoning、answer。 |
| Vector | 只留接口 | V0.1 不作为核心依赖。 |
| GraphRAG | 不实现 | V0.2/V0.3 再加入 entity/edge。 |
| Web Search | 不直接实现搜索引擎 | V0.1 只保证 HTML ingestion；后续接 search provider。 |
| Agent Framework | 不依赖 | 先暴露清晰 Python API / Tool API。 |

# 4. 核心架构

┌─────────────────────────────────────┐
│  API / Agent Tools                  │
├─────────────────────────────────────┤
│  Retrieval Planner                  │
├─────────────────────────────────────┤
│  Tree Retriever | FTS Retriever     │
├─────────────────────────────────────┤
│  SQLite Repository                  │
├─────────────────────────────────────┤
│  Structure Engine                   │
├─────────────────────────────────────┤
│  Source Adapters                    │
│  PDF | HTML | Markdown              │
└─────────────────────────────────────┘

## 4.1 Source Adapters

职责：只负责把外部来源转成统一 Document，不做 retrieval。每个 Adapter 输出标准化文本、来源信息、原生结构线索和 metadata。

class SourceAdapter(Protocol):
    def load(self, source: str) -> Document:
        ...

| Adapter | 优先结构来源 | Fallback |
| --- | --- | --- |
| MarkdownAdapter | # / ## / ### | 段落块 |
| HTMLAdapter | h1-h6 / article / section | DOM 文本块 |
| PDFAdapter | PDF bookmarks / 明显标题 | 规则推断；最后才允许 LLM structure fallback |

## 4.2 Structure Engine

职责：把 Document 转换成树和证据块。所有输入最终必须统一成 Document → Node → Block。结构生成优先级固定为：Native Structure → Heuristic Structure → LLM Fallback。

Document
  └── Node
      ├── Node
      │   └── Block
      └── Node
          └── Block

## 4.3 SQLite Repository

SQLite 是 V0.1 唯一持久化层。它既保存文档树，也保存最小引用块，并使用 FTS5 提供 lexical search。不要在 V0.1 引入额外数据库。

## 4.4 Retrieval Layer

V0.1 只实现两个 Retriever：TreeRetriever 和 FTSRetriever。二者返回统一 Evidence 对象，后续 Vector/Web/Graph 都必须遵守同一输出协议。

# 5. 核心数据模型

## 5.1 Document

@dataclass
class Document:
    id: str
    source_type: str
    uri: str | None
    title: str
    text: str
    metadata: dict

## 5.2 Node

@dataclass
class Node:
    id: str
    document_id: str
    parent_id: str | None
    depth: int
    position: int
    title: str
    summary: str | None
    text: str | None
    page_start: int | None
    page_end: int | None
    start_offset: int | None
    end_offset: int | None
    node_type: str = "section"

## 5.3 Block

@dataclass
class Block:
    id: str
    document_id: str
    node_id: str | None
    position: int
    block_type: str
    content: str
    page: int | None
    start_offset: int | None
    end_offset: int | None
    metadata: dict

## 5.4 Evidence

@dataclass
class Evidence:
    document_id: str
    node_id: str | None
    block_id: str | None
    content: str
    source: str          # tree | fts | vector | web | graph
    score: float | None
    metadata: dict

# 6. SQLite Schema V0.1

CREATE TABLE documents (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    source_type TEXT NOT NULL,
    uri TEXT,
    title TEXT NOT NULL,
    description TEXT,
    text_hash TEXT,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL,
    metadata_json TEXT
);

CREATE TABLE nodes (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    document_id TEXT NOT NULL,
    parent_id TEXT,
    depth INTEGER NOT NULL,
    position INTEGER NOT NULL,
    title TEXT NOT NULL,
    summary TEXT,
    text TEXT,
    node_type TEXT NOT NULL,
    page_start INTEGER,
    page_end INTEGER,
    start_offset INTEGER,
    end_offset INTEGER,
    FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents(id),
    FOREIGN KEY(parent_id) REFERENCES nodes(id)
);

CREATE TABLE blocks (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    document_id TEXT NOT NULL,
    node_id TEXT,
    position INTEGER NOT NULL,
    block_type TEXT NOT NULL,
    content TEXT NOT NULL,
    page INTEGER,
    start_offset INTEGER,
    end_offset INTEGER,
    metadata_json TEXT,
    FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents(id),
    FOREIGN KEY(node_id) REFERENCES nodes(id)
);

CREATE VIRTUAL TABLE blocks_fts USING fts5(
    block_id UNINDEXED,
    document_id UNINDEXED,
    title,
    content
);

# 7. Tree Retriever 设计

TreeRetriever 不允许默认把整棵树一次性发送给 LLM。必须采用 progressive traversal：从根节点开始，只展示当前候选节点；模型或评分器选择后再展开下一层。

Question
  ↓
Document roots
  ↓
Rank / reason over current nodes
  ↓
Select top 1-3 nodes
  ↓
Expand children
  ↓
Repeat until scope is narrow enough
  ↓
Read blocks
  ↓
Evidence

| 函数 | 职责 | V0.1 约束 |
| --- | --- | --- |
| get_roots(document_id) | 读取顶级章节 | 必须按 position 排序 |
| get_children(node_id) | 展开一层 | 不得递归读取整棵树 |
| read_node(node_id) | 读取节点摘要/正文 | 限制最大字符数 |
| read_blocks(node_id) | 读取证据块 | 支持 limit / offset |
| tree_search(query, document_id) | 完成渐进式树导航 | 返回 Evidence，不直接回答 |

# 8. FTS Retriever 设计

FTS5 不是 PageIndex 思想的对立面，而是 TreeEngine 的基础能力。专有名词、型号、函数、数字和短事实往往不值得启动多轮 Tree reasoning。

fts_search(
    query,
    document_id=None,
    node_id=None,
    limit=10
) -> list[Evidence]

关键要求：支持限定 document_id 或 node_id。这样后续可以形成“先 Tree 找章节，再 FTS 找段落”的 coarse-to-fine 检索。

# 9. V0.1 Retrieval Planner

第一版 Planner 不做复杂 Agent。使用规则 + 可选小模型分类即可。目标只是决定优先启动 Tree、FTS 或二者组合。

| Query 类型 | 示例 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| LOOKUP | “EBITDA 2025 是多少？” | FTS 优先 |
| DOCUMENT_REASONING | “报告为什么解释利润率下降？” | Tree 优先 |
| HYBRID | “风险章节里哪些地方提到供应链？” | Tree → FTS |

# 10. 对外 API

V0.1 优先提供 Python API。HTTP/FastAPI 可以在核心闭环稳定后增加，但核心模块不能依赖 Web 框架。

engine = TreeEngine(db_path="treeengine.db", llm=provider)

# ingestion
doc = engine.ingest("annual_report.pdf")

# inspect
tree = engine.get_tree(doc.id)

# retrieval only
evidence = engine.search(
    "为什么 gross margin 下降？",
    document_id=doc.id
)

# answer
result = engine.ask(
    "为什么 gross margin 下降？",
    document_id=doc.id
)

# 11. 项目目录

treeengine/
├── pyproject.toml
├── README.md
├── treeengine/
│   ├── __init__.py
│   ├── engine.py
│   ├── core/
│   │   ├── models.py
│   │   ├── config.py
│   │   └── ids.py
│   ├── ingest/
│   │   ├── base.py
│   │   ├── markdown.py
│   │   ├── html.py
│   │   └── pdf.py
│   ├── structure/
│   │   ├── builder.py
│   │   ├── markdown.py
│   │   ├── html.py
│   │   └── pdf.py
│   ├── storage/
│   │   ├── schema.sql
│   │   └── sqlite.py
│   ├── retrieval/
│   │   ├── base.py
│   │   ├── tree.py
│   │   ├── fts.py
│   │   └── planner.py
│   └── llm/
│       ├── base.py
│       └── prompts.py
└── tests/
    ├── fixtures/
    ├── test_storage.py
    ├── test_ingest_markdown.py
    ├── test_ingest_html.py
    ├── test_tree_retrieval.py
    └── test_fts.py

# 12. 第一阶段执行顺序

| 阶段 | 交付物 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| M0 - Skeleton | 仓库、pyproject、模块骨架、测试框架 | pip install -e . 成功；pytest 可运行 |
| M1 - SQLite Core | schema、Repository、CRUD、事务 | Document/Node/Block 可持久化并重载；FTS 同步正确 |
| M2 - Markdown | MarkdownAdapter + Tree Builder | # / ## / ### 稳定生成树和 blocks |
| M3 - HTML | HTMLAdapter + DOM outline | h1-h6/article 可生成树；导航/脚本等噪声被过滤 |
| M4 - Tree Retrieval | progressive traversal | 给定结构化文档，能稳定定位目标 section 并返回 Evidence |
| M5 - FTS + Hybrid | FTS Retriever + Tree→FTS | lookup 与 section 内搜索可用 |
| M6 - PDF Basic | bookmark/text based PDF ingestion | 文本型 PDF 可导入；有 bookmark 时优先使用 |
| M7 - Answer Layer | ask() + citations | 答案引用 document/node/block；retrieval 与 generation 解耦 |

# 13. 第一批 GitHub Issues

初始化项目：Python 3.11+、pyproject.toml、pytest、ruff、mypy 基础配置。

定义 Document / Node / Block / Evidence dataclasses 与序列化规则。

实现 SQLite schema migration v1 和 SQLiteRepository。

实现 FTS5 索引同步：insert/update/delete block 时保持一致。

实现 MarkdownAdapter：解析标题层级并生成 Node / Block。

实现 HTMLAdapter：读取 h1-h6/article/main，过滤 nav/script/style。

实现 TreeRepository：roots / children / ancestors / subtree / blocks。

实现 TreeRetriever progressive traversal，不允许默认全树 prompt。

实现 FTSRetriever，并支持 document_id / node_id scope。

实现 RetrievalPlanner V0：LOOKUP / DOCUMENT_REASONING / HYBRID。

实现 LLMProvider Protocol，核心模块不绑定具体厂商 SDK。

实现 TreeEngine.ingest/search/ask 三个公开入口。

加入 PDF Basic Adapter：文本型 PDF + bookmarks 优先。

建立 10-20 个固定 fixture 和 retrieval regression tests。

# 14. 明确暂缓的内容

不做 GraphRAG entity extraction / community detection。

不做独立 Vector DB；只在接口层预留 SemanticRetriever。

不做完整 PageIndex Flash 的字符级 PDF layout pipeline。

不做扫描 PDF OCR / Vision。

不做多 Agent 编排。

不做分布式队列、后台 worker、对象存储。

不做 Web Search provider；只保证网页进入 TreeEngine 后可以被结构化与检索。

# 15. 关键工程原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 结构与证据分离 | Node 表示章节；Block 表示可引用证据。不要把二者混成 chunk。 |
| Retrieval 与 Answer 分离 | search() 返回 Evidence；ask() 才生成答案。 |
| 数据库是事实来源 | 不要在内存对象中维护另一套不可恢复状态。 |
| LLM 可替换 | 核心代码只依赖 Provider Protocol。 |
| 结构优先级 | Native > Heuristic > LLM fallback。 |
| 渐进式 Tree Search | 不要把完整大树一次塞入 prompt。 |
| 所有 Retriever 统一返回 Evidence | 确保未来 Web / Vector / Graph 无需改上层。 |
| 测试先固定 retrieval 行为 | 对固定文档建立 query→expected node/block 回归测试。 |

# 16. V0.1 验收标准

一份 Markdown、HTML 和文本型 PDF 都可以 ingest 到同一个 SQLite 数据库。

每份文档都能通过统一 API 获取 Tree，并且 parent/child、position、depth 正确。

每个可回答内容都有 Block，可以追溯到 document/node/source/page 或 offset。

FTS 可以正确找到专有名词、数字和短事实。

TreeRetriever 对 50+ 节点文档不需要一次性读取完整 Tree，就能逐层定位目标节点。

Hybrid 模式能够先用 Tree 缩小 scope，再在目标 section 内执行 FTS。

search() 不调用最终回答模型也能独立返回结构化 Evidence。

ask() 的答案能返回至少 document_id、node_id、block_id 级别引用。

所有核心行为有 pytest 覆盖；固定 fixture 的 retrieval regression tests 可重复运行。

# 17. V0.1 完成后的扩展顺序

V0.1
Tree + FTS
    ↓
V0.2
Web Search Adapter + Vector Retriever + Reranker
    ↓
V0.3
Entity / Edge + Graph Retriever
    ↓
V0.4
MCP / Agent Plugin / Universal Retrieval Gateway

# 18. 第一条实际开发路径

不要先写 PDF。

第一条 vertical slice 应该选择 Markdown，因为它拥有天然 heading hierarchy，可以最快验证 TreeEngine 最重要的系统设计，而不会把时间消耗在 PDF parsing edge cases 上。

README.md → MarkdownAdapter → Document/Node/Block → SQLite
→ get_tree() → TreeRetriever → Evidence → ask()

第一阶段真正的 Done： 给 TreeEngine 一份 Markdown 文档和一个问题，它能沿树定位章节、读取相关 block、返回 Evidence，并基于这些 Evidence 生成带引用答案。完成这条闭环之后，再接 HTML，再接 PDF。